目录

一、注册和绑定	1

二、申请人变更	2

三、现场勘查	2

四、查询信息	3

五、立项申请	6

六、资金拨付	15

七、退还质保金	20

八、注意事项	20

- 一、注册和绑定（已注册绑定的无需重复操作）

- （一）注册

- 业主委员会、相关业主和物业服务企业（以下称“申请人”）登录“滁州市物业专项维修资金管理信息系统”，点击注册，根据系统提示上传相关材料完成注册。因个别小区名称不统一，注册时建议用小区名称中的关键词搜索。

- 注意：1.一定要保存好自己的账号密码。如发生密码丢失，在系统首页下载并填写“密码重置申请表”后，盖章送至建设大厦14楼。

- 2.无系统网址的情况，可“百度”搜素“滁州维修资金”关键词，可搜索出“滁州市物业专项维修资金管理信息系统”。

- （二）绑定

- 物业服务企业注册后，点击快捷栏“变更物业区域物业服务企业”绑定小区，根据系统提示上传材料后提交辖区物业主管部门审核。物业企业服务多个小区的，账号只需注册一次，重复操作本步骤即可绑定多个小区。（辖区物业主管部门联系电话在系统首页）

- 业委会注册后，点击快捷栏“业委会备案”绑定小区，根据系统提示上传材料后提交辖区物业主管部门审核。（辖区物业主管部门联系电话在系统首页）

- 相关业主在注册界面根据系统提示填写信息，注册成功后即可，无需额外操作绑定小区步骤。

- 二、申请人变更

- 系统内已完结流程不受影响。

- 系统内如有未完成流程的，物业服务企业更换或业委会换届等申请人变更的情形，原申请人应将维修资金相关材料移交新申请人，同时根据操作指南第八条撤销或删除该流程，以免冻结业主本次分摊金额。新申请人通过自己账号继续申请维修资金，尽快将申请流程操作完成，保障业主利益，原有材料如业主表决材料、造价材料等可继续使用的，由新申请人继续申请维修资金。

- 三、现场勘查

- 辖区物业主管部门组织街道办事处（乡镇人民政府）现场勘查，认定物业专项维修资金项目符合情况、分摊范围等，并出具现场勘查意见（样表1）。申请人保存好现场勘查意见，后期公示和请款时需要。

- 涉及电梯和消防设施的，应由相应主管部门或有资质的第三方专业机构出具检测维修意见。

- 注意：1.现场勘查意见等模板，可适当调节字体大小、行距，尽量保持一页纸。

- 2.现场勘查完成后，组织申请时需要区分一般维修程序和应急维修程序，两种程序申请人有所不同。且申请人一旦确定，在申请流程及申请相关材料中应保持一致，不要出现多个申请人的情况。

- （1）一般维修程序：由物业服务企业根据维修、更新和改造项目提出使用建议，业主委员会制定物业专项维修资金使用方案；实施物业管理但尚未成立业主委员会的，由相关业主或者物业服务企业制定物业专项维修资金使用方案。

- （2）应急维修程序：业主委员会、相关业主提出应急处置方案，或者物业服务企业提出建议，经业主委员会、相关业主同意制定应急处置方案。

- 四、查询信息

- （一）查询交存情况

- 申请人账号已绑定成功的，可自行登录点击页面左下角“小区信息”查询已绑定小区的交存信息，也可就近前往辖区物业主管部门处查询。业主未交存或者未续交维修资金的，业主委员会应当督促交存。

- 本次参与分摊业主交存信息（包括已交存和未交存，以及已交存但余额不足），务必查询齐全，后续操作系统选择时不能遗漏，否则分摊金额会有错误。

- 未交存维修资金或系统内缺少业主信息，影响正常使用分摊的，点击快捷栏“房屋补充”业务。点击“下载模板”，将系统缺少的业主信息填写完整，点击“导入”，上传相关附件材料后再点击“提交”，等待市物管中心-连雅洁审核（联系电话0550-3066040）（后续人员可能有变动，可继续联系该电话）。

- 注意：1.交存维修资金需要在流程建立前，一旦流程开始申请则不能增加或变更业主信息，除非删除流程重新建立。

- 2.“房屋补充”业务下载的模板不要随意删减行、列，并且信息填写完整，否则导入时系统不能识别。

- 3.“房屋补充”业务上传附件没有测绘报告的，可以将上述导入的模板excl表格打印，申请人盖章扫描上传。

- 4.“房屋补充”业务补充的业主信息没有实际余额，只能参与系统使用形式分摊，需要业主委员会督促业主交存或支付本次分摊金额。

- （二）查询业主信息变更

- 业主房屋产权变更的，可告知业主携产权证明、身份证等相关证明材料前往政务大厅变更，一旦使用流程开始申请则不能变更业主信息，除非删除流程重新建立。

- 注意：签字表决过程中发现业主已经变更，实际产权人进行表决的，由申请人核实情况后在签字表空白处说明情况并盖章，也可以提供产权证明材料附后证明。

- 五、立项申请

- （一）创建维修项目

- 根据本指南第三条现场勘查的意见，选择“新建一般维修程序”或“新建应急维修程序”，注意区分一般维修程序和应急维修程序的申请人。

- （二）填写项目基本信息

- 蓝色标志为必填项。填写项目名称（一般是**小区**号楼**维修项目、**小区**号楼**更新项目、**小区**号楼**改造项目）、开竣工日期、联系人和项目摘要等基本信息，一般默认分摊方式选择“按照面积分摊”（有约定的除外）。

- 注意：维修资金项目名称应规范统一，不要随意编写项目名称。《安徽省物业专项维修资金管理办法》规定物业专项维修资金，是指专项用于物业保修期满后物业共用部位、共用设施设备的维修、更新和改造的资金。

- （三）选择维修设备

- 点击“维修设备”，再点击“选择”，进入选择设施设备界面。先点击左侧楼栋列表选择需要维修的楼栋，再选择右侧设施设备名称，最后点击“确定”。

- 注意：1.如有同一栋楼不同单元维修，系统识别到楼栋不支持到单元。例如5号楼1单元、2单元分别维修电梯，可第一次选择5号楼，删除2单元业主信息，保留1单元业主信息，设备名称选“电梯”；第二次选择5号楼，删除1单元业主信息，保留2单元业主信息，设备名称选“其他”，在维修内容中备注“电梯”即可。

- 2.如有多栋楼维修的，重复上述步骤选择楼栋。例如1号楼维修费用1万元，2号楼维修费用10万元，按各自楼栋分摊各自金额，不得两栋楼共同分摊11万元。

- （四）填写维修设备信息

- 按实际情况填写维修内容和预算金额（预算包含项目预算以及鉴定评估、设计、审计、监理、招标服务等费用），之后点击“预算分摊”，系统会自动对参与分摊业主的账号计算分摊金额，最后点击保存。

- 注意：1.如有修改分摊范围的（系统偶尔会有重复楼栋或者0幢数据），可以“添加”或“删除”房屋。

- 2.如有房屋面积错误无法按照面积正确分摊费用的，或分摊金额有约定的，可以“导出分摊”导出表格，修改为实际应分摊的金额，再“导入分摊”即可。

- 3.如在此步骤发现添加的业主信息不全的，按照本指南第四条“房屋补充”业务返回补充信息，补充成功后再操作。

- 4.预算金额中有审计、监理等费用时，且涉及多楼栋的，应在填写预算金额时区分开来，不要把审计、监理等费用只算在某一栋楼。

- （五）设置施工单位

- 在“维修项目列表”界面，找到对应的维修项目，点击“更多操作”设置施工单位，施工单位名称应填写全称，且与资质证明等材料一致，否则影响后续请款拨付。招标项目暂未确定施工单位的，待确定后再填写施工单位信息。

- （六）公示方案

- 点击“更多操做”，选择“公示公告管理”，继续点击项目立项公示“发布公示”，一般维修程序选择公示日期不少于7天，应急维修程序选择公示日期不少于3天（公示期结束前系统不能操作下一步，但不影响线下相关准备工作等）。点击“发布预览”，生成使用方案公示后点击“发布”。再返回“公示公告管理”界面，“打印项目公示”和“打印预算分摊清册”留待公示。

- 将打印的项目公示、预算分摊清册，和现场勘查意见（样表1）、使用方案（样表2）、预算造价材料（含应急维修程序和超过2万元一般维修程序的预算审核报告）、电梯消防检测维修意见整改意见（如有）等材料在物业管理区域显著位置进行公示，公示时间一般维修程序不少于7天，应急维修程序不少于3天，留存影像证明材料。公示期内业主如有异议，申请人应当做好方案的调整及解释工作。

- 注意：使用方案等模板，可适当调节字体大小、行距，尽量保持一页纸。

- （七）投票表决（一般维修程序操作此步骤）

- 公示期无异议的，点击“更多操作”，选择“投票表决管理”，打印“打印投票表决签字表”，征求业主意见。

- 注意：1.签字表应由业主本人在“同意”、“不同意”和“弃权”栏签署业主姓名（要签字，不是打钩、画圈等），并留电话号码，留待辖区物业主管部门审核时抽查业主签字真实性。如有涂改，申请人在涂改部位盖章确认。

- 2.如有产权变更未及时去政务大厅修改，导致业主签字和信息不符的，申请人核实情况后在签字表空白处说明情况并盖章（不需要单独出说明，写在空白处即可），也可以提供产权证明材料。

- 3.如有业主委托表决的，应提供委托书。

- 4.如有业主有多套房屋的，按一人计算（即同一买受人拥有一个以上专有部分的，按照一人计算），面积按专有部分面积之和计算。

- 表决完成后点击“录入投票表决结果”，按实录入投票结果，点击“保存”会自动离开此页面。依次点击“查看投票表决结果”、“打印表决结果”，申请人盖章确认后，与投票表决签字表一起作为立项申请附件。

- （八）立项申请

- 点击“更多操做”，选择“项目立项”。上传所需附件后点击提交选择选择初审单位辖区街道办事处（乡镇人民政府），依次等待街道办事处（乡镇人民政府）、辖区物业主管部门审核通过后，申请人按合同约定组织项目施工。

- 注意：1.使用方案扫描件是样表2。

- 2.现场勘查意见扫描件是样表1。

- 3.业主表决意见及结果统计扫描件，是系统打印的投票表决签字表和投票表决公示。一般维修程序上传该项。

- 4.合同扫描件上传工程合同、审计合同、监理合同等合同文件。

- 5.资质证明扫描件是施工单位资质证明相关材料。

- 6.公示照片应至少两张，一远一近，远的能看清公示的位置，例如门厅、小区大门或告示栏等显著位置；近的能看清公示的材料名称。

- 7.预算造价扫描件是相应单位编制工程预算。应急维修程序和超过2万元一般维修程序还应上传预算审核报告。

- 8.电梯消防整改意见扫描件是上传电梯和消防设施检测维修意见，为非必须项，适用电梯消防项目。

- 9.其他项，为非必须项，上传相关鉴定证明等其他材料；若其他附件因容量限制无法上传，也可通过此选项提交。

- 上述所有材料应保存原件，请款时提供。申请人可自行留存备份。

- （九）打印使用申请表

- 在“我的工作”中找到已审核完成使用流程，点击项目名称进入查看界面。可以通过“查看全部审批意见”来跟踪审核进度和查看审核意见，待街道办事处（乡镇人民政府）、辖区物业主管部门审核通过，方可打印最左下角的“维修资金使用申请表”，此表盖章留存，作为请款材料之一。各区物业主管部门联系电话在系统首页，时间紧急时可电话联系审核。

- 六、资金拨付

- （一）组织验收

工程完成后，申请人组织验收。辖区物业主管部门、街道办事处（乡镇人民政府）、申请人、业主代表和施工单位、监理单位等共同参与验收，填写“验收报告”（样表3）并盖章。

- 涉及电梯和消防设施的，应由相应主管部门或有资质的第三方专业机构出具验收合格证明。

- 注意：验收报告（样表3）中，业主代表签字应由业主本人或委托人签字，别只找一个业主签字，尽量多找几个。如有产权变更未及时去政务大厅修改，导致业主签字和信息不符的，申请人核实情况后在验收报告空白处说明情况并盖章（不需要单独出说明，写在空白处即可），也可以提供产权证明材料。

（二）填写验收信息

- 验收合格的，在维修项目列表界面点击“更多操做”，选择“项目验收”。按要求填写验收基本信息和结算金额，结算金额填写总额，不要自行扣除质保金部分和资金缺口部分（结算金额包括项目结算额、鉴定评估、设计、审价、监理、招标服务等费用）。按要求上传“验收报告”（样表3），点击“提交”（提交无需审核，仅仅是系统的操作步骤）。

- 注意：申请结算金额请务必核对正确，一旦提交拨付阶段，申请人无权限修改，须联系系统首页运维人员撤回上一步修改金额。

（三）验收公示

- 维修项目列表界面点击“更多操作”，选择“公示公告管理”。项目验收公示中“发布公示”选择公示日期不少于7天（公示期结束前系统不能操作下一步），点击“发布”。

- 打印“验收公示”和“结算分摊清册”盖章，与“验收报告”（样表3）、结算审核报告（应急维修程序和超过2万元一般维修程序）、电梯和消防验收合格证明等材料一起公示不少于7日，留存影像证明材料。

- （四）提交资金拨付

- 验收公示无异议的，点击“更多操作”，选择“资金拨付”，填写收款账户账号信息，上传所需附件后点击提交辖区物业主管部门审核，辖区物业主管部门审核通过后，市物管中心根据辖区物业主管部门的拨付意见，扣除结算总价款的3%（质保金不足1000元的，按1000元计算）作为工程质保金后划拨资金，保修期满经辖区物业主管部门、申请人、施工单位、监理单位以及业主代表确认无异议后，无息退还。

- 注意：1.验收报告扫描件是样表3。

- 2.公示照片应至少有两张，一远一近，远的能看清公示的位置，例如门厅、小区大门或告示栏等显著位置；近的能看清公示的材料名称。

- 3.结算审核报告扫描件（应急维修程序和超过2万元一般维修程序上传结算审核报告）。

- 4.电梯消防验收意见扫描件是上传电梯和消防设施验收合格证明，为非必须项，适用电梯消防项目。

- 5.发票（包含工程项目、审价、监理等发票）

- 6.其他项，为非必须项，上传相关鉴定验收等其他材料。

- 7.如流程被退回，将整改合格材料按相应附件名称上传；但立项阶段材料在拨付申请时退回是无法整改的，整改后可上传到其他项。

- 上述所有材料应保存原件，请款时提供。申请人可自行留存备份。

- （五）请款

- 在“我的工作”中找到该流程，点击项目名称进入查看界面。可以通过“查看全部审批意见”来跟踪审核进度和查看审批意见。待市物管中心依次初审、复审、终审通过后，申请人提供以下纸质版原件：

- 1.发票（如有审价、监理等其他单位的一并提供，开票信息见操作指南附件）；

- 2.资金使用申请表（系统打印，见本指南第五条中第九项）；

- 3.现场勘查意见（样表1）；

- 4.使用方案（样表2）；

- 5.业主表决表和表决结果（一般维修程序提供）；

- 6.合同（如有审价、监理等其他单位的一并提供）；

- 7.验收报告（样表3）；

- 8.打印的公示照片；

- 9.工程造价相关材料（含预算造价材料、预算审核报告、结算审核报告等）；

- 10.其他材料，电梯和消防检测维修意见和验收合格证明（如有），相关鉴定证明材料等。

- 上述材料按顺序整理齐全，送至市物管中心（琅琊西路81号建设大厦14楼）。待拨付款项后，前往市物管中心领取质保金收据，申请人或施工单位妥善保存，退还质保金时作为附件材料。

- 七、退还质保金

- 保修期满经辖区物业主管部门、申请人、施工单位、监理单位以及业主代表确认无异议后，提供质保金划拨单（样表4）、质保金退还申请表（样表5）和收据，送至市物管中心（琅琊西路81号建设大厦14楼）请款。

- 注意：质保金退还申请表（样表5）中，业主代表签字应由业主本人或委托人签字，别只找一个业主签字，尽量多找几个。如有产权变更未及时去政务大厅修改，导致业主签字和信息不符的，申请人核实情况后在申请表空白处说明情况并盖章（不需要单独出说明，写在空白处即可），也可以提供产权证明材料。

- 八、注意事项

- （一）留存材料

- 申请人根据实际需要自行留存备份材料，流程终审结束后，提供纸质原件到建设大厦14楼请款。

- （二）无法登录情况

- 如遇到系统突然无法登陆，自行联系提供宽带服务的公司，笔记本电脑可尝试连手机热点暂时解决。

- （三）废弃流程处理

- 建议申请人定期登录账号查询废弃流程，一旦流程建立成功，该项流程预算金额会暂时冻结业主本次分摊金额，可能影响后续使用。

- 申请人可登录账号查询，项目状态为“新项目”的废弃流程，可直接点击“更多操作”中“删除”。

- 项目状态为已立项的废弃流程，通过“更多操作”中发布撤销公示1天后，再次点击“更多操作”中“删除”。

- （四）撤销

- 项目请款阶段需要撤销的，须联系系统首页运维人员撤销，申请人账号无操作权限。